Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2022 № 645

пос. Приамурский

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.05.2020 № 147-пп «Об утверждении государственной [программы](#P31) «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019 - 2025 годов», **на основании Устава муниципального образования «Приамурское** городское поселение**», администрация городского поселения**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную [программу](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\программа\новая%20программа%20по%20благоустройству.doc#sub_100) «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 кв. метра;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 442,5 м²;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 405,2 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 875,9 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 1 897,7 м².  Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов - 233 человека, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 66 человек;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. –17 человек;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 33 человека;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 76 человек |
| ».  1.1.2. Строку «Общий объем финансирования Подпрограммы по годам» изложить в следующей редакции:  « | |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общим объем финансирования муниципальной программы составляет 265 763 399,30 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 31 757 975,84 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 70 174 979,07 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 25 880 757,60 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 43 564 375,53 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 94 385 311,26 руб. <\*>.  Из муниципального бюджета бюджетные ассигнования составляют 26 568,44 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 3 174,86 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 7 016,61 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 2 588,08 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 4 355,99 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 9 437,57 руб. <\*>.  Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2 657 368,25 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 317 548,00 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 701 679,61 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 256 219,50 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 435 600,20 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 943 758,74 руб. <\*>.  Планируемый объем финансирования из средств Фонда составляет  263 079 462,61 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0, 0 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 31 437 252,98 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 69 466 282,67 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 25 621 950,02 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 43 124 419,34 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 93 432 114,95 руб. <\*> |
| ».  1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  « | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:  1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 м².  Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 442,5 м²  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 405,2 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 875,9 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 1 897,7 м².  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.  Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человека, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 66 человек;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 17 человек;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 33 человека;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 76 человек. |

».

1.2. В части I «Обоснование для разработки Программы и Характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующие строки:

«1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 кв. метра.

Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 кв. метра, в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 ,0 кв. метра;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 911,5 кв. метра;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 442,5 кв. метра;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 405,2 кв. метра;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 875,9 кв. метра;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 1 897,7 кв. метра.

2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человек.

Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человек, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 66 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 17 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 33 человека;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 76 человек».

1.3. В части 2.1. «Строки и этапы реализации»:

1.3.1. В разделе 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, сроки и этапы реализации. Перечень программных мероприятий»:

1.3.1.1. Таблицу № 1 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом | Переселение граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг.;  2 этап (этап 2020 года)  - 2020 - 2021 гг.;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.;  6 этап (2024 год) - 2024 - 01.09.2025 | Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:  1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 кв. метра.  Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 кв. м. [<\*>](#Par364), в том числе по этапам реализации:  1 эт (этап 2019 года) - 2019-2020 гг. – 0,0 кв. м.;  2 эт (этап 2020 года) - 2020-2021 гг. - 911,5 кв. м. <\*>;  3 эт (этап 2021 года) - 2021-2022 гг. – 1 442,5 кв. м. <\*>;  4 эт (эт 2022 года) - 2022-2023 гг. – 405,2 кв. м. <\*>;  5 эт (эт 2023 года) - 2023-2024 гг. – 875,9 кв. м. <\*>;  6 эт (эт 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 1 897,7 кв. м. <\*>.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.  Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человека <\*>, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человек;  2 эт (этап 2020 года) - 2020-2021 гг. – 41 человек <\*>;  3 эт (этап 2021 года) - 2021-2022 гг - 66 человек <\*>;  4 эт (этап 2022 года) - 2022-2023 гг.- 17 человек <\*>;  5 эт (этап 2023 года) - 2023-2024 гг. - 33 человека <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 76 человек <\*>. |
| 1.1 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания.  Расселяемая площадь жилых помещений составит 0,00 кв. метра, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 кв. метра.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 0 человек, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек. |
| 1.2 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 911,5 кв. м., в том числе по этапам:  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 41 человек, в том числе по этапам:  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек. |
| 1.3 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 1 442,5 кв. метра, в том числе по этапам:  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  – 1 442,5 кв. метра.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 66 человек, в том числе по этапам:  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  - 66 человек. |
| 1.4 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 405,2 кв. м., в том числе по этапам:  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 405,2 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 17 человек, в том числе по этапам:  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 17 человек. |
| 1.5 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 875,9 кв. м., в том числе по этапам:  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  – 875,9 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 33 человека, в том числе по этапам:  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  - 33 человека |
| 1.6 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 2025 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 1897,7 кв. м., в том числе по этапам:  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 2025 гг.  – 1 897,7 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 76 человек, в том числе по этапам:  6 этап (этап 2024 года) – 2024 - 2025 гг.  – 76 человек. |

».

1.4. В разделе 5. «Прогноз конечных результатов реализации программы»:

1.4.1. Пункт 1изложить в следующий редакции:

«1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 м².

Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 442,5 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 405,2 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 875,9 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 1 897,7 м².

2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.

Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человек, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 66 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 17 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 33 человека;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 76 человек».

1.5. В раздел 6. «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы»:

1.5.1. Пункт «Целевой показатель (индикатор) 1» изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5532,8 м, в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 442,5 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 405,2 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 875,9 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 1 897,7 м²».

1.5.2. Пункт «Целевой показатель (индикатор) 2» изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов - 233 человека, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 66 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 17 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 33 человека;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 76 человек».

1.6. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:

« Приложение № 3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году (этапу) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 > | Всего по году (этапу) |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0 | 911,5 | 1 442,5 | 405,2 | 875,9 | 1 897,7 | 0 | 5 532,8 | 0 | 41 | 66 | 17 | 33 | 76 | 0 | 233 |
| 1 | 2019-2020 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020-2021 год <\*> | 0 | 911,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | 2021-2022 год <\*> | 0 | 0 | 1 442,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442,5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | 2022-2023 год <\*> | 0 | 0 | 0,0 | 405,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 2023-2024 год <\*> | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 875,9 | 0,0 | 0,0 | 875,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| б | 2024 год-2025 <\*> | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 897,7 | 0,0 | 1 897,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |

<\*> Основные параметры муниципальной программы являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы».

1.7. Приложения № 4 изложить в следующей редакции:

« Приложение № 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО «Приамурское городское поселение» | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | | | |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | | | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЭТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | м² | м² | м² | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств в т.ч.: | 233 | 117 | 107 | 10 | 5 532,8 | 5 071,8 | 461,0 | 265 763 399,30 | 263 079 462,61 | 2 657 368,25 | 26 568,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу за 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 41 | 18 | 18 | 0 | 911,5 | 911,5 | 0,0 | 31 757 975,84 | 31 437 252,98 | 317 548,00 | 3 174,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 66 | 29 | 29 | 0 | 1 442,5 | 1 442,5 | 0,0 | 70 174 979,07 | 69 466 282,67 | 701 679,61 | 7 016,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 17 | 8 | 8 | 0 | 405,2 | 405,2 | 0,0 | 25 880 757,6 | 25 621 950,02 | 256 219,50 | 2 588,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 32 | 15 | 15 | 0 | 875,9 | 875,9 | 0,0 | 43 564 375,53 | 43 124 419,34 | 435 600,20 | 4 355,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 77 | 47 | 47 | 10 | 1 897,7 | 1 897,7 | 461,0 | 94 385 311,26 | 93 432 114,95 | 943 758,74 | 9 437,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

».

1.8. Приложения № 7 изложить в следующей редакции:

« Приложение № 7

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года по 4 этапу переселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Расселяемая площадь  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Выбранный способ переселения гражданами согласно условиям Программы | |
| Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения (кол-во чел.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кол-во чел.) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения,  кв. м | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кв. м) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, (руб.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| этап 2022-2023 года | | | | | | |
| 1 |  | 4 |  | 61,4 |  | 4 492 617,12 |
| 2 |  | 2 |  | 51,8 |  | 3 790 188,38 |
| 3 |  | 3 |  | 46,4 |  | 3 395 072,22 |
| 4 |  | 1 |  | 43,9 |  | 3 034 850,08 |
| 5 |  | 2 |  | 52,1 |  | 3 812 139,30 |
| 6 |  | 3 |  | 44,4 |  | 3 248 732,90 |
| 7 | 1 |  | 63,8 |  | 2 404 400,00 |  |
| 8 | 1 |  | 41,4 |  | 1 705 500,00 |  |
| Итого по третьему этапу переселения (2022-2023 года) | | | | | | |
| итого | 2 | 15 | 105,2 | 300 | 4 109 900,00 | 21 773 600,31 |
| 8 | 17 | | 405,2 | | 25 883 500,00 | |

».

1.9. Приложения № 9 изложить в следующей редакции:

« Приложение № 9

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года по 5 этапу переселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Расселяемая площадь  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Выбранный способ переселения гражданами согласно условиям Программы | |
| Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения (кол-во чел.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кол-во чел.) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения,  кв. м | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кв. м) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, (руб.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| этап 2023-2024 года | | | | | | |
| 1 |  | 2 |  | 31,7 |  |  |
| 2 |  | 4 |  | 51,5 |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 63,9 |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 30,4 |  |  |
| 5 |  | 2 |  | 62,0 |  |  |
| 6 |  | 3 |  | 77,9 |  |  |
| 7 |  | 2 |  | 64,8 |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 64,2 |  |  |
| 9 |  | 3 |  | 63,7 |  |  |
| 10 |  | 2 |  | 64,4 |  |  |
| 11 |  | 3 |  | 78,8 |  |  |
| 12 |  | 2 |  | 63,0 |  |  |
| 13 | 1 |  | 32,2 |  |  |  |
| 14 | 4 |  | 82,8 |  |  |  |
| 15 | 1 |  | 12,1 |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 32,5 |  |  |  |
| Итого по третьему этапу переселения (2022-2023 года) | | | | | | |
| итого | 7 | 26 | 159,6 | 716,3 |  |  |
| 15 | 33 | | 875,9 | |  | |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-eao.ru](http://www.priamgorpos-eao.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Халамейда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовил:  Главный специалист – эксперт  жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства, транспорта  и связи, благоустройства |  |  |  | Н.А. Петкевич |