Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейская автономная область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022 № 870

пос. Приамурский

Об утверждении плана мероприятий необходимых для проведения конкурса на заключение концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях, Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий необходимых для проведения конкурса на заключение концессионных соглашений в 2023 году.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам О. В. Нелюбину.

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Приамурского городского поселения и в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

городского поселения А.А. Халамейда

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

земельным вопросам О. В. Нелюбина

Ознакомлены:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

 от 06.12.2022 № 870

ПЛАН

мероприятий необходимых для проведения конкурса на заключение концессионных соглашений в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовить постановление «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году» | до 01.02.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева** |
| 2 | Разместить постановление «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году» на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ, а также на официальном сайте администрации городского поселения | до 01.02.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |
| 3 | Провести мониторинг среди экспертных организаций по стоимости услуги составления отчета проведения технического обследования объектов концессионных соглашений  | до 01.02.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |
| 4 | Заключение договора с экспертной организацией для подготовки отчета проведения технического обследования объектов концессионных соглашений |  до03.04.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**;Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 5 | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | до 01.03.2023 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева** |
| 6 | Подготовка технического задания для заключения концессионных соглашений | до 01.05.2023 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева;**Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**;Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 7 | Подготовить проект решения о заключении концессионного соглашения на объекты теплоснабжения  | до 10.05.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш** |
| 8 | Подготовить проект решения о заключении концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения  | до 10.05.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш** |
| 9 | Подготовить проект концессионного соглашения на объекты теплоснабжения | до 15.05.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш**;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева**;Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**; Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 10 | Подготовить проект концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения | до 15.05.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш**;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева**;Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**; Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 11 | Обратиться в Департамент тарифов и цен правительства ЕАО для согласования проектов концессионных соглашений | до 01.06.2023 | Заместитель главы администрации Приамурского городского поселения **А.А. Халамейда;**Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш**  |
| 12 | Подготовить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам теплоснабжения | до 01.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева**; Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 13 | Подготовить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения | до 01.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина**;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства **Ю.А. Толмачева**; Начальник отдела финансового, бухгалтерского учета и отчетности **О.В. Дорогая** |
| 14 | Подготовить проект сообщения о проведении открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам теплоснабжения | до 10.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |
| 15 | Подготовить проект сообщения о проведении открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения | до 10.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |
| 16 | Подготовить постановление о заключении концессионного соглашения по объектам теплоснабжения |  | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш** |
| 17 | Подготовить постановление о заключении концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения | до 25.06.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш** |
| 18 | Подготовить постановление о создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на заключение концессионных соглашений | до 25.06.2023 | Ведущий юрисконсульт администрации городского поселения **А.И. Гавриш** |
| 19 | Опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам теплоснабжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ  | до 30.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |
| 20 | Опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ | до 30.06.2023 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам **О.В. Нелюбина** |