ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №\_\_\_

пос. Приамурский

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приамурского городского поселения и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных Программ в администрации Приамурского городского поселения», утвержденных постановлением администрации городского поселения от 15.08.2018 № 670 администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.doc#sub_100) «Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru.

Глава администрации

городского поселения А.С. Симонов

Подготовил:

специалист администрации

городского поселения Ю.В. Паксина

Муниципальная программа

«Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства  |
| Разработчик Программы | Ю.В. Паксина - специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства контактный телефон: 8 (42632) 24-7-78 |
|  |  |  |

пос. Приамурский

2020

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Благоустройство Аллеи Победы |
| Наименование проекта, место реализации проекта | Аллея Победы, пос. Приамурский, 50 м. от ул. Вокзальной, д. 30 |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | **Цель:** -повысить уровень жизни населения;-совершенствование эстетического облика Приамурского городского поселения.**Задачи:** -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;- благоустройство Аллеи Победы;- повышение уровня качества жизни населения |
| Инициатор проекта  | Совет ветеранов |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 2 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01.06.2020 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 01.08.2020 г. |
| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 10 |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | 4300 |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 4300 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 100% |
| Общий объем финансирования программы |  Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит 1999,045 тыс. рублей- Средства государственной поддержки, тыс. руб. – 1399,2168- Вклад инициатора проекта тыс. руб. – 599,8282 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить результаты и показатели повышения качества и комфорта городской среды  |

1. Обоснование для разработки Программы

«Аллея Победы» расположен в центре п. Приамурский в 50 м. от дома № 30 по ул. Вокзальной. Площадь данной аллее составляет 5500м².

Благоустройство Аллеи Победы городского поселения является важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство городской среды.

Аллея Победы одно из любимых жителями мест поселка. В центре Аллеи возвышается монумент, посвященный солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, который был реконструирован в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству Аллеи Победы обусловлена потребностью жителей п. Приамурский, а также советом Ветеранов.

Реализация настоящего проекта призвана сделать Аллею Победы зоной для комфортного отдыха. Также благоустроенная общественная территория должна стать местом проведения различных мероприятий, проводимых в поселении.

2. Цели и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы.

Основным приоритетом в области благоустройства Приамурского городского поселения является обеспечение комфортных условий проживания населения и создание эстетической привлекательности поселка.

Основной целью Программы является совершенствование эстетического облика Приамурского городского поселения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- благоустройство Аллеи Победы;

- повышение уровня качества жизни населения.

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

3.Срок реализации программы

Срок реализации программы – 2020 год

4. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

1. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы в ходе реализации мероприятий программы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
* устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);
* в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
* при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.
1. Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий программы и достижение целевых показателей (индикаторов) программы.

1. Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения производится ликвидация аварийных деревьев; формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.

Ожидаемые результаты ее реализации:

- повышение уровня благоустройства, общественных территорий общего пользования.

- широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

- позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- сформирует эстетический облик Приамурского городского поселения;

- в целом повысит уровень жизни населения.

Реализация настоящего проекта призвана сделать Сквер Победы зоной для комфортного отдыха. Также благоустроенная общественная территория должна стать местом проведения различных мероприятий, проводимых в поселении.

6. Ресурсное обеспечение программы.

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования.

Приложение 1

К муниципальной программе «Благоустройство Аллеи Победа на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство Аллеи Победа на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Объем средств на реализацию программы |
| Всего, тыс. руб. | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 1.2 | Благоустройство Аллеи Победы  | Всего, в том числе: | **1999,045** | **1999,045** |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1399,2168 |
| За счет инициаторов проекта  |  | 599,8282 |

Приложение 2

К муниципальной программе «Благоустройство Аллеи Победа на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Аллеи Победа на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1. Повышение уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 1 | Мероприятия по повышению уровня обустройства мест массового посещения граждан |  | 2020 | 2022 | Совершенствование эстетичного вида мест массового посещения граждан | отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан | Показатель 1:доля обустроенных мест массового посещения граждан |

Приложение 3

К муниципальной программе «Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

# Перечень общественных территорий, включенных в Программу «Благоустройство Аллеи Победы на территории Приамурского городского поселения на 2020 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование дворовой иобщественной территории | минимальный перечень видов работ | дополнительный перечень видов работ | срок реализации |
| 1. | общественная территория: площадь с памятником ВОВ «Аллея Победы» | - демонтаж- земляные работы- тротуарное покрытие из тротуарной плитки- бордюрный камень- ограждение- озеленение |  | 2020 год |