Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

пос. Приамурский

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Приамурского городского поселения

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приамурского городского поселения в 2020 году администрация Приамурского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приамурского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-еао.ru](http://www.priamgorpos-еао.ru) и в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава администрации

Городского поселения А.С. Симонов

Подготовил:

Специалист отдела Жилищно-

коммунального хозяйства, дорожного

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства Ю.В. Паксина

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 городского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

План мероприятий «Дорожная карта»

по реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Приамурского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подлежащих исполнению  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Приамурское городское поселение» | Январь 2020 г. | Отдел ЖКХ |
| 2 | Актуализация программы | Февраль 2020 г. | Отдел ЖКХ |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | До 15.04.2020 г. | Отдел ЖКХ |
| 4 | Осуществление мероприятий, необходимых для проведения конкурсных процедур | До 15.04.2020 г. | Контрактный управляющий |
| 5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории | 27.04.2020 г. | Контрактный управляющий |
| 6 | Окончание (выполнение) работ по благоустройству общественной территории | До 25.06.2020 г. | Подрядная организация по итогам проведения конкурсных процедур |