ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

пос. Приамурский

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.05.2020 № 147-пп «Об утверждении государственной [программы](#P31) «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019 - 2025 годов», **на основании Устава муниципального образования «Приамурское** городское поселение**», администрация городского поселения**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную [программу](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\программа\новая%20программа%20по%20благоустройству.doc#sub_100) «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

* строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 кв. метра;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 453,6 м²;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 665,0 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 2 502,7 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 м².  Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов - 233 человека, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 65 человек;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. –27 человека;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 100 человек;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 человека4 |
| * строку «Общий объем финансирования Подпрограммы по годам» изложить в следующей редакции:   « | |
| Общий объем финансирования Подпрограммы по годам | Общим объем финансирования муниципальной программы составляет 265 763 399,30 руб.<\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 31 757 975,84 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 70 638 079,23 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 34 295 951,00 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 129 071 393,23 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 –0,00 руб. <\*>.  Из муниципального бюджета бюджетные ассигнования составляют 26 573,64 руб. <\*>,  в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 3 175,48 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 7 063,09 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 3 429,24 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 12 905,80 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0,00 руб. <\*>.  Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2 657 368,25 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 317 548,00 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 706 310,16 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 342 925,22 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 1 290 584,90 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0,00 руб. <\*>.  Планируемый объем финансирования из средств Фонда составляет  263 079 457,41 руб. <\*>, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0,00 руб.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 31 437 252,36 руб. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 69 924 705,98 руб. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 33 949 596,54 руб. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 127 767 902,53 руб. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0,00 руб. <\*> |
| ».   * строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:   « | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:  1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 м².  Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 453,6 м²  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 665,0 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 2 502,7 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 м².  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.  Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человека, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 65 человека;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. –27 человека;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 100 человек;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 человека. |

».

1.2. В части I «Обоснование для разработки Программы и Характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующие строки:

«1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 кв. метра.

Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 кв. метра, в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 ,00 кв. метра;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 911,5 кв. метра;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 453,6 кв. метра;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 665,0 кв. метра;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 2 502,7 кв. метра;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0,00 кв. метра.

2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человек.

Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человек, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человека;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 65 человека;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 27 человека;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 100 человек;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 0 человека

1.3. В части 2.1. «Строки и этапы реализации» раздела 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, сроки и этапы реализации. Перечень программных мероприятий» таблицу № 1 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации» изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки и этапы реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом | Переселение граждан из многоквартирных домов аварийного жилищного фонда муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг.;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.;  6 этап (2024 год) - 2024 - 01.09.2025 | Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:  1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 кв. метра.  Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 кв. м. [<\*>](#Par364), в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг.  – 0,00 кв. м.;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг.  - 911,5 кв. м. <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  – 1 453,6 кв. м. <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 665,0 кв. м. <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  – 2 502,7 кв. м. <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0,0 кв. м. <\*>.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.  Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человека <\*>, в том числе по этапам её реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг.  – 0 человека  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг.  – 41 человек <\*>;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  - 65 человек <\*>;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 27 человек <\*>;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  - 100 человек <\*>;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 0 человек <\*>. |
| 1.1 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания.  Расселяемая площадь жилых помещений составит 0,00 кв. метра, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,00 кв. метра.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 0 человек, в том числе по этапам:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек. |
| 1.2 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 911,5 кв. м., в том числе по этапам:  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 41 человек, в том числе по этапам:  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек. |
| 1.3 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 1 453,6 кв. метра, в том числе по этапам:  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  – 1 453,6 кв. метра.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 65 человек, в том числе по этапам:  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.  - 65 человек. |
| 1.4 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 665,0 кв. м., в том числе по этапам:  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 665,0 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 27 человек, в том числе по этапам:  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.  - 27 человек. |
| 1.5 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 2 502,7 кв. м., в том числе по этапам:  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  – 2 502,7 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 100 человек, в том числе по этапам:  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.  - 100 человек |
| 1.6 | Наличие на территории  городского поселения МКД с высоким моральным и физическим износом |  | 6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 2025 гг. | 1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания. Расселяемая площадь жилых помещений составит 0,0 кв. м., в том числе по этапам:  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 2025 гг.  – 0,0 кв. м.  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан. Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 0 человек, в том числе по этапам:  6 этап (этап 2024 года) – 2024 - 2025 гг.  – 0 человек. |

».

1.4. В разделе 5. «Прогноз конечных результатов реализации программы»изложить в новой редакции следующие строки:

- «1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5532,8 м².

Расселяемая площадь жилых помещений составит 5532,8 м², в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 453,6 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 665,0 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 2 502,7 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 м².

2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 233 человека.

Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов составит 233 человек, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 65 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. –27 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 100 человек;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 человек.

1.5. В раздел 6. «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции следующие строки:

- «Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5532,8 м, в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 911,5 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 1 453,6 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 665,0 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 2 502,7 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 м².

Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселённых жителей из аварийных жилых домов - 233 человека, в том числе по этапам её реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 41 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 65 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. –27 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 100 человек;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 0 человек.

1.6. Приложения № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции:

« Приложение № 3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году (этапу) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 > | Всего по году (этапу) |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,0 | 911,5 | 1 453,6 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5532,8 | 0 | 41 | 65 | 27 | 100 |  | 0 | 233 |
| 1 | 2019-2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020-2021 год <\*> | 0,0 | 911,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | 2021-2022 год <\*> | 0,0 | 0,0 | 1 453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 453,6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 2022-2023 год <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | 2023-2024 год <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 502,7 | 0,0 | 0,0 | 2 502,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| б | 2024 год-2025 <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО «Приамурское городское поселение» | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЭТ) |
| Чел. | Ед. | Ед. | Ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 233 | 113 | 94 | 23 | 5 532,8 | 4 832,5 | 700,3 | 265 763 399,30 | 263 079 457,41 | 2 657 368,28 | 26 573,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу за 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 41 | 18 | 18 | 0 | 911,5 | 911,5 | 0,00 | 31 757 975,84 | 31 437 252,36 | 317 548,00 | 3 175,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 65 | 29 | 29 | 0 | 1 453,6 | 1 453,6 | 0,00 | 70 638 079,23 | 69 924 705,98 | 706 310,16 | 7 063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 27 | 13 | 13 | 0 | 665,0 | 665,0 | 0,00 | 34 295 951,00 | 33 949 596,54 | 342 925,22 | 3 429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 100 | 53 | 34 | 19 | 2 502,7 | 1 802,4 | 700,3 | 129 071 393,23 | 127 767 902,53 | 1 290 584,90 | 12 905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года по 2 этапу переселения (этап 2020 года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Расселяемая площадь (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Выбранный способ переселения гражданами согласно условиям Программы | |
| Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения (кол-во чел.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кол-во чел.) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, кв. м | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кв. м) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, (руб.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **этап 2020-2021 года** | | | | | | |
| 1 | 3 | - | 40,5 | - | 1 349 500 | - |
| 2 | 1 | - | 45,8 | - | 1 519 500 | - |
| 3 | 1 | - | 41,7 | - | 1 523 500 | - |
| 4 | 3 | - | 40,2 | - | 1 520 200 | - |
| 5 | 2 | - | 40,7 | - | 1 538 500 | - |
| 6 | 1 | - | 32,4 | - | 1 145 000 | - |
| 7 | 2 | - | 51,8 | - | 1 400 000 | - |
| 8 | 2 | - | 82,0 | - | 2 755 600 | - |
| 9 | 1 | - | 51,4 | - | 2 067 100 | - |
| 10 | 2 | - | 69,1 | - | 2 076 800 |  |
| 11 | 2 | - | 63,5 | - | 2 147 900 | - |
| 12 | 3 | - | 45,6 | - | 1 873 500 | - |
| 13 | 1 | - | 61,9 | - | 1 866 700 | - |
| 14 | 1 | - | 31,4 | - | 1 233 000 | - |
| 15 | 5 | - | 64,8 | - | 2 152 000 | - |
| 16 | 3 | - | 62,3 | - | 2 070 700 |  |
| 17 | - | 2 | - | 43,9 | - | 1 787 744,09 |
| 18 | - | 6 | - | 42,5 | - | 1 730 731,75 |
| Итого по второму этапу переселения (2020-2021 года) | | | | | | |
|  | 33 | 8 | 825,1 | 86,4 | 28 239 500 | 3 518 475,84 |
| 18 | 41 | | 911,5 | | 31 757 975,84 | |

Приложение № 6

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года по 3 этапу переселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Расселяемая площадь  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Выбранный способ переселения гражданами согласно условиям Программы | |
| Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения (кол-во чел.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кол-во чел.) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения,  кв. м | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кв. м) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, (руб.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| этап 2021-2022 года | | | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 34,5 | - | 2 087 560,50 |
| 2 | - | 1 | - | 56,7 | - | 3 764 804,02 |
| 3 | - | 3 | - | 45,5 | - | 3 021 973,50 |
| 4 | - | 3 | - | 45,5 | - | 3 021 973,50 |
| 5 | - | 3 | - | 41,4 | - | 2 394 037,80 |
| 6 | - | 1 | - | 43,6 | - | 2 895 781,20 |
| 7 | - | 2 | - | 46,8 | - | 3 108 315,60 |
| 8 | - | 1 | - | 41,4 | - | 2 749 663,80 |
| 9 | - | 1 | - | 51,5 | - | 3 420 475,50 |
| 10 | - | 1 | - | 66,6 | - | 4 442 150,75 |
| 11 | - | 2 | - | 51,2 | - | 3 400 550,40 |
| 12 | - | 3 | - | 51,9 | - | 3 001 221,30 |
| 13 | - | 6 | - | 67,2 | - | 4 461 989,95 |
| 14 | - | 2 | - | 41,3 | - | 2 388 255,10 |
| 15 | - | 5 | - | 44,5 | - | 2 955 556,50 |
| 16 | - | 3 | - | 69,2 | - | 4 594 787,00 |
| 17 | 1 | - | 51,5 | - | 1 732 300,00 | - |
| 18 | 4 | - | 69,2 | - | 2 240 000,00 | - |
| 19 | 2 | - | 50,7 | - | 2 039 500,00 | - |
| 20 | 3 | - | 51,7 | - | 1 739 600,00 | - |
| 21 | 1 | - | 82,2 | - | 1 000 000,00 |  |
| 22 | 1 | - | 51,8 | - | 800 000,00 | - |
| 23 | 3 | - | 44,7 | - | 1 000 000,00 | - |
| 24 | 2 | - | 61,6 | - | 1 600 000,00 | - |
| 25 | 3 | - | 43,8 | - | 1 455 500,00 | - |
| 26 | 2 | - | 18,8 | - | 505 000,00 | - |
| 27 | 1 | - | 41,4 | - | 1 378 000,00 | - |
| 28 | 2 | - | 43,8 | - | 1 801 500,00 |  |
| 29 | 2 | - | 43,6 | - | 1 400 000,00 |  |
| Итого по третьему этапу переселения (2021-2022 года) | | | | | | |
| итого | 27 | 38 | 654,8 | 798,8 | 18 691 400,00 | 51 709 096,42 |
| 30 | 65 | | 1453,6 | | 70 400 496,42 | |

».

1.7. Добавить приложение № 7  в следующей редакции:

Приложение № 7

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года по 4 этапу переселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Расселяемая площадь  (в зависимости от выбранного способа переселения) | | Выбранный способ переселения гражданами согласно условиям Программы | |
| Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения (кол-во чел.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кол-во чел.) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения,  кв. м | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (кв. м) | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, (руб.) | Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиками, (руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| этап 2022-2023 года | | | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 43,9 | - |  |
| 2 | - | 4 | - | 61,4 | - |  |
| 3 | - | 2 | - | 52,1 | - |  |
| 4 | - | 3 | - | 32,5 | - |  |
| 5 | - | 3 | - | 44,4 | - |  |
| 6 | - | 1 | - | 79,8 | - |  |
| 7 | 1 | - | 63,8 | - | 700 000,00 | - |
| 8 | 4 | - | 82,8 | - | 1 500 000,00 | - |
| 9 | 1 | - | 32,5 | - | 800 000,00 | - |
| 10 | 3 | - | 46,4 | - | 1 000 000,00 | - |
| 11 | 1 | - | 41,4 | - | 1 100 000,00 | - |
| 12 | 1 | - | 32,2 | - |  | - |
| 13 | 2 | - | 51,8 | - |  | - |
| Итого по третьему этапу переселения (2021-2022 года) | | | | | | |
| итого | 13 | 14 | 350,9 | 314,1 |  |  |
| 30 | 27 | | 665,0 | |  | |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-eao.ru](http://www.priamgorpos-eao.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Симонов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовил:  Специалист администрации  городского поселения |  |  |  | Н.А. Петкевич |