Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

пос. Приамурский

О внесении изменений в постановление администрации от 05.02.2020 № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 – 2022 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Еврейской автономной области от 31.08.2017 № 259-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов», Устава муниципального образования «Приамурское городское поселение», Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ администрации Приамурского городского поселения и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского поселения от 21.07.2017 №1028, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановлении администрации городского поселения от 05.02.2020 № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:

1.1 Внести в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2021 – 2023 годы» изменения, изложив ее в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru.

Глава администрации

городского поселения А.С. Симонов

Подготовил:

специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного хозяйства,

транспорта и связи, благоустройства Ю.В. Паксина

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2021 – 2023 годы».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства | |
| Разработчик Программы | Ю.В. Паксина - специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства  контактный телефон: 8 (42632) 24-7-78 | |
| Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальным, имущественным и земельным  вопросам | А.К. Жилин |  |

**пос. Приамурский**

**2021 год**

Паспорт муниципальной Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» |
| Основание для разработки Программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  2. Федеральный Закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  3. Устав муниципального образования. |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальным, имущественным и земельным отношениям А.К. Жилин |
| Исполнители Программы | МКУ «Приамурское централизованное хозяйственное управление», администрация Приамурского городского поселения |
| Цели Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приамурского городского поселения. |
| Задачи Программы | - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  - снижение доли автомобильных дорог Приамурского городского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; |
| целевые показатели (индикаторы) Программы | - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %;  -Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ;  -Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2023 годы  I – 2021 год  II – 2022 год  III – 2023 год |
| Перечень основных мероприятий | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний и летний периоды (расчистка от снега, грейдирование)  Поэтапное приведение технического состояния существующих автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями;  Повышение безопасности дорожного движения |
| Общий объем финансирования Программы по годам | Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета муниципального образования «Приамурское городское поселение», средств дорожного фонда.  2021 год – 17347,50695 тыс. рублей  2022год – 5191,80 тыс. рублей  2023 год – 5191,80 тыс. рублей  Общий объем финансирования: 27731,10695 тыс. рублей  Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Приамурского городского поселения на очередной финансовый год путем внесения изменения в программу. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие систем транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. |

**1. Обоснование для разработки Программы**

Реализация муниципальной программы - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Уличная сеть и автомобильные дороги на территории Приамурского городского поселения составляют 125,942 км (с асфальтобетонным покрытием – 27,444 км, переходным покрытием – 98,498 (км).

Автомобильные дороги поселения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры, способствующим экономическому росту и решению социальных задач, обеспечивающим конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

На сегодняшний день более 90% автомобильных дорог поселения не отвечают нормативным требованиям из-за плохого состояния дорожного покрытия, недостаточной освещенности дорог.

Автомобильные дороги поселения характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, водоотводных сооружений.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по сохранности автомобильных дорог поселения, по приведению дорог к нормативному техническому состоянию, обеспечению безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**2. Цели и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы.**

Целью программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- предупредить опасное поведение участников дорожного движения;

- предупредить детский дорожно-транспортный травматизм;

- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- повысить уровень эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- привести дороги в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа.

- повысить эффективность мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

- полное использование выделенных денежных средств.

Муниципальная подпрограмма «Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» будет реализована поэтапно.

Основной задачей Программы является:

-доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований.

**3. Механизмы реализации и управления Программой.**

Администрации Приамурского городского поселения выступает заказчиками по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Осуществляет следующие функции:

- утверждает проектно-сметную документацию;

- по результатам аукционов (конкурсов) заключает контракты на выполнение проектных, дорожных работ, оказание услуг;

- контролирует выполнение дорожных работ подрядными организациями в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами, качеством применяемых материалов;

- принимает выполненные работы в соответствии с действующими стандартами, нормами, правилами и проектной документацией, принимает законченные объекты в эксплуатацию.

**4. Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.  
      Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы:

 - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-  определение приоритетов для первоочередного финансирования;  
      - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов.

Также существуют риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

Минимизация данных рисков обеспечивается включением в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени), обеспечения исполнения контрактом.

 Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

**5. Ожидаемые результаты реализации программы**

В результате реализации программы в 2021-2023 годах на автомобильных дорогах поселения будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программы обеспечит:

- повышение уровня транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;

- сокращение времени пребывания в пути;

- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории.

**6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | 2021 | КБК | 2022 | КБК | 2023 | КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **635,0** | **225** | **935,0** | **225** | **815,0** | **225** |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог | 200,0 | 225 | 600,0 | 225 | 600,0 | 225 |
| 1.2. | Нанесение горизонтальной линии дорожной разметки а/д «Приамурская-Владимировка» | 35,0 | 346 | 15,0 | 346 | 15,0 | 346 |
| 1.3. | Очистка полосы отвода и обочины от древесно-кустарниковой растительности автомобильной дороги «Приамурская-Владимировка», а также дорог пос. Приамурский | 350,0 |  | 200,0 |  | 150,0 |  |
| 1.4 | Приобретение имущества для содержания автомобильных дорог | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **2.** | **Безопасность дорожного движения** | **30,0** | **346** | **30,0** | **346** | **30,0** | **346** |
| 2.1 | Установка и приобретение дорожных знаков (Приближение к переезду – 3 шт., железнодорожный переезд без шлагбаума 2 - шт.), дорожные знаки. | 30,0 | 346 | 30,0 | 346 | 30,0 | 346 |
| **2.** | **Разработка проектно- сметной документации** | **150,0** | **226** | **1000,0** | **226** | **500,0** | **226** |
| **3.** | **Паспортизация автомобильных дорог** | **45,0** | **226** | **0,0** | **226** | **0,0** | **226** |
| **4.** | **Ремонт автомобильных дорог** | **4176,70695** | **225** | **3226,8** | **225** | **3846,8** | **225** |
| 4.1 | Восстановление дорожного полотна а/д «Приамурская-Владимировка» | 300,0 | 225 | 300,0 | 225 | 400,0 | 225 |
| 4.2 | Восстановление дорожного полотна по ул. Вокзальная (частный сектор) | 00,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.3 | Восстановление дорожного полотна по ул. Вокзальная | 1900,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.4 | Восстановление дорожного полотна по ул. Амурская (от дома № 33 по ул. Вокзальная до дома № 7 по ул. Амурская) | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.5 | Восстановление дорожного полотна по ул. Садовая, ул. Набережная | 0,0 | 225 | 350,0 | 225 | 296,8 | 225 |
| 4.6 | Восстановление дорожного полотна по ул. Островского | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.7 | Восстановление дорожного полотна по ул. Дзержинского (от дома № 21 по ул. Вокзальной до дома № 9 по ул. Дзержинского)+отсыпка обочины возле Дзержинского д. 3 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.8 | Восстановление дорожного полотна по ул. Лазо, Железнодорожная | 0,0 | 225 | 500,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.9 | Выравнивание дорожного полотна ул. Совхозная (с подсыпкой) | 48,0 | 225 | 150,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.10 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Белинского (с подсыпкой) | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.11 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Юности | 70,0 | 225 | 100,0 | 225,0 | 0,0 | 225 |
| 4.12 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Рыбхоз | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.13 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Юбилейная (с подсыпкой) | 70,0 | 225 | 100,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.14 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Новая (с подсыпкой) | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.15 | Выравнивание дорожного полотна дороги между домами 6 и 8 по ул. Амурской | 140,0 | 225 | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.16 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Луговая | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.17 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Молодежной (от ул. Комсомольская до пади) | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.18 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Зеленой, восстановление ливневой канализации | 250,0 | 225 | 200,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.19 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Гоголя | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.20 | Выравнивание дорожного полотна Дороги от перекрестка улиц Дзержинского и Островского до КК 227 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.21 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Весенняя | 16,0 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.22 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Гагарина | 48,0 | 225 | 226,8 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.23 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Ленина | 70,0 | 225 | 200,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.24 | Выравнивание дорожного полотна по пер. Гагарина | 30,0 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.25 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Шоссейная | 224,70695 | 225 | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 |
| 4.26 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Жемчужная | 70,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.27 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Школьная | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 | 200,0 | 225 |
| 4.28 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Кирова | 0,0 | 225 | 100,0 | 225 | 300,0 | 225 |
| 4.29 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Набережная | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.30 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Калинина | 200,0 | 225 | 0,0 | 225 | 200,0 | 225 |
| 4.31 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Кирова | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 |
| 4.32 | Выравнивание дорожного полотна с. им. Тельмана ул. Театральная | 0,0 | 225 | 150,0 | 225 | 200,0 | 225 |
| 4.33 | Выравнивание дорожного полотна а/д «Владимировка-Осиновка» | 140,0 | 225 | 0,0 | 225 | 300,0 | 225 |
| 4.34 | Ремонт проезжей части дворовой территории по ул. Вокзальная, д. 24 | 600,0 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 4.35 | Восстановление дорожного полотна а/д «Приамурская-Владимировка» | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.36 | Выравнивание дорожного полотна а/д «от ул. Ленина до ул. Озерная» | 7131,56 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.37 | Выравнивание дорожного полотна а/д «от ж/д платформы до ул. Набережная, 2», с. им. Тельмана | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.38 | Выравнивание дорожного полотна а/д по ул. Набережная (параллельно р. Амур, от центральной дороги 1-я улица) | 2000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.39 | Выравнивание дорожного полотна а/д «от ул. Калинина, 18 до Заозерная, 23» | 481,282 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.40 | Восстановление дорожного полотна а/д по ул. Театральная (параллельно р. Амур, от центральной дороги 3-я улица) с. им. Тельмана | 79,512 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.41 | Восстановление дорожного полотна а/д от «ул. Театральная до проходной порта «Покровка» с. им. Тельмана | 39,487 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.42 | Восстановление дорожного полотна по ул. Школьная (от дома № 1 до дома № 48 по ул. Школьная) с. им. Тельмана | 39,487 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.43 | Восстановление дорожного полотна а/д по ул. Калинина (параллельно р. Амур, от центральной дороги 7-я ул.) | 39,472 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.44 | Восстановление электроосвещения автомобильных дорог по ул. Набережная, Заводская | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 50,0 | 225 |

**7. Ресурсное обеспечение программы.**

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, состояние аварийности, высокая экономическая значимость

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий муниципальной подпрограммы | | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | 1. Подпрограмма Сохранность автомобильных дорог на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» | Всего, в том числе: | **27731,10695** | **17347,50695** | **5191,8** | **5191,8** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог | Всего, в том числе: | **2385,0** | **635,0** | **935,0** | **815,0** |
| за счет средств бюджета городского поселения | **2385,0** | 635,0 | 935,0 | 815,0 |
| 1.3 | Безопасность дорожного движения | Всего, в том числе: | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| за счет средств бюджета городского поселения | **90,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Ремонт участков автомобильных дорог, (подсыпка, грейдирование, ямочный ремонт) | Всего, в том числе: | **23561,10695** | **16487,50695** | **3226,8** | **3846,8** |
| за счет средств бюджета городского поселения | **23561,10695** | 16487,50695 | 3226,8 | 3846,8 |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | **1650,0** | **150,0** | **1000,0** | **500,0** |
| за счет средств бюджета городского поселения | **1650,0** | 150,0 | 1000,0 | 500,0 |
| 1.6 | Паспортизация автомобильных дорог | Всего, в том числе: | **45,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** |
| за счет средств бюджета городского поселения | **45,0** | 45,0 | 0,0 | 0,0 |