ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

пос. Приамурский

Об утверждении Плана действий по пропуску весеннего и летне-осеннего (дождевого) паводков на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в области на 2022 год

 В целях реализации федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также своевременного обеспечения безопасности населения в период весеннего и летне-осеннего (дождевого) паводков, предотвращения и минимизации материального ущерба

1. Утвердить прилагаемый План действий по пропуску весеннего и летне-осеннего (дождевого) паводков на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области на 2022 год (далее План).
2. Специалисту администрации, ответственному за работу по ГО ЧС и ПБ с началом подъема воды в водных объектах организовать ежедневный доклад главе городского поселения о паводковой обстановке и предоставление информации о развитии паводковой обстановки на территории поселения в ЕДДС Смидовичского муниципального района.
3. Координацию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним и летне-осенним паводками, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Приамурского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Главы администрации

городского поселения А.С. Симонов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЁНраспоряжением администрациигородского поселенияот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  |

ПЛАН

действий по пропуску весеннего и летне-осеннего (дождевого) паводков на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в области на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |
| 1. | Организация проверок состояния ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску паводковых и талых вод. | Специалист по ГО ЧС и ПБ |  До 15.04.2022 |
| 2. | Определить состав сил  и   средств, привлекаемых  на выполнение противопаводковых  мероприятий,   проведение спасательных,   аварийно-восстановительных работ   | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 30.03.2022 |
| 3 | Провести проверку состояния готовности местной системы оповещения. | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 30.03.2022 |
| 4 | Уточнить состояние водоемов, водозаборных и очистных сооружений, мостов, дорог, переездов, других сооружений и коммуникаций, подверженных воздействию паводка | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 15.04.2022 |
| 5 | Обеспечение приведения подведомственных территорий в надлежащее состояние, очистку территории от снега, льда, бытового мусора и несанкционированных свалок. Своевременный сбор и вывоз снега, бытового мусора с подведомственных территорий. | Специалист по ГО ЧС и ПБ, руководители организаций и предприятий, управляющие компании | постоянно |
| 6 | Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратив особое внимание  на техническое состояние колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев талыми водами | Специалист по ГО ЧС и ПБ,Ресурсоснабжающие организации,Управляющие компании | До 15.04.2022 |
| 7 | Информирование населения о необходимости очистки выгребных ям частных домовладений в предпаводковый период | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 15.04.2022 |
| 8 | Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | Комиссия по ГО и ЧС |  До 25 апреля |
| 9 | Заключение договоров с организациями и физическими лицами на всестороннее жизнеобеспечение отселяемых жителей в случае их подтопления, в том числе организация их расселения и питания, изготовление и установку трапов, настилов и вывоз их к местам установки | Администрация  | До 25 апреля  |
| 10 | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 10.04.2022 |
| 11 | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, с выдачей соответствующих памяток | Специалист по ГО ЧС и ПБ | До 10.04.2022 |
| 12 | Создание запасов финансовых и материальных средств на предупреждение и ликвидацию последствий паводка. | Администрация  | До 25 апреля |
| 13 | Уточнить состав и провести тренировку по оповещению, сбору оперативных групп КЧС и ПБ администрации городского поселения и их действиям в течение паводкового периода | Администрация  | До 25 апреля |
| 14 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории городского поселения. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). Проведение лабораторных исследований воды по санитарно­-химическим и микробиологическим показателям. | Специалист по ГО ЧС и ПБ, ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения  | В паводковый период |
|  | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, водопропускных систем, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по предупреждению и (или) ликвидации внештатных и аварийных ситуаций. | Специалист по ГО ЧС и ПБ | В паводковый период |
| 15 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды.Осуществление замеров уровня воды в случае угрозы затопления. | Администрация | В паводковый период |
| 16 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке | Специалист по ГО ЧС и ПБ | В паводковый период |
| 17 | Предоставление в установленном порядке информации в единуюдежурную диспетчерскую службу о фактической и прогнозируемойобстановке на водных объектах. | Специалист по ГО ЧС и ПБ | В паводковый период |
| 18 | Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, сельскохозяйственныхживотных и материальных ценностей из зон возможного подтопления(затопления) | Администрация | В паводковый период (при необходимости) |