Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2024 № \_\_\_\_

пос. Приамурский

О внесении изменений в постановление администрации от 15.01.2024 № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2024 – 2026 годы».

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Еврейской автономной области от 31.08.2017 № 259-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов», Устава муниципального образования «Приамурское городское поселение», Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ администрации Приамурского городского поселения и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского поселения от 21.07.2017 №1028, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 6 муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2024 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения от 15.01.2024 № 6 изложить в следующей редакции:

**«6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | 2024 | КБК | 2025 | КБК | 2026 | КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог**  | **2 237,95158** | **225** | **1015,0** | **225** | **765,0** | **225** |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог | 1025,69984 | 225 | 800,0 | 225 | 600,0 | 225 |
|  | Летнее содержание дорог (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части) | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Нанесение горизонтальной линии дорожной разметки а/д по ул. Вокзальная, Амурская, Дзержинского, Островского, Гоголя, пер. Гоголя | 0,0 | 346 | 15,0 | 346 | 15,0 | 346 |
| 1.3. | Очистка полосы отвода и обочины от древесно-кустарниковой растительности автомобильных дорог по ул. Белинского, Островского, Комсомольская пос. Приамурский. Скашивание травы на обочинах. | 400,0 |  | 200,0 |  | 150,0 |  |
|  | Расчистка и углубление водоотводных канав вдоль автомобильных дорог п. Приамурский (ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная) | 612,25174 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| **2.** | **Безопасность дорожного движения** | **100,0** | **346** | **150,0** | **346** | **30,0** | **346** |
| 2.1 | Установка и приобретение дорожных знаков  | 100,0 | 346 | 150,0 | 346 | 30,0 | 346 |
| **3.** | **Разработка проектно- сметной документации** | **150,0** | **226** | **300,0** | **226** | **450,0** | **226** |
| **4.** | **Паспортизация автомобильных дорог** | **0,0** | **226** | **500,0** | **226** | **0,0** | **226** |
| **5.** | **Ремонт автомобильных дорог** | **4328,1** | **225** | **6 899,2** | **225** | **7 619,2** | **225** |
| 5.1 | Восстановление дорожного полотна по ул. Островского (от ул. Амурская до ул. Зеленая) | 0,0 | 225 | 4 000,0 | 225 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Восстановление дорожного полотна по ул. Амурская (от ул. Островского до ул. Комсомольская) | 997,59434 | 225 | 1 500,0 | 225 | 0,0 | 225 |
| 5.3 | Восстановление дорожного полотна по ул. Заводская  | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 | 5 500,0 | 225 |
|  | Выравнивание дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Зеленая | 1386,44906 | 225 | 0,0 | 225 | 1 119,2 | 225 |
| 5.5 | Выравнивание дорожного полотна с подсыпкой автомобильных дорог **п. Приамурский:** ул. Космическая, Луговая, Новая, Жемчужная, Гагарина, Весенняя, Рыбхоз; с. им. Тельмана: ул. Набережная, Школьная, до платформы, Тельмана, Калинина.  | 255,59507 | 225 | 799,2 | 225 | 0,0 | 225 |
| 5.6 | Восстановление электроосвещения вдоль автомобильных дорог  | 700,0 | 225 | 600,0 | 225 | 1000,0 | 225 |
| 5.7 | Ремонт тротуара по ул. Вокзальная п. Приамурский (от площади до ТП) | 988,46153 | 225 | 0,0 | 225 | 0,0 | 225 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-eao.ru](http://www.priamgorpos-eao.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения А.С. Симонов

Подготовил:

начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного хозяйства,

транспорта и связи, благоустройства Ю.В. Паксина