Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06 декабря 2016 № 1032

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 25.03.2016 № 308

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 25.03.2016 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

- строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы в 2015-2017 годах из средств бюджета МО «Приамурское городское поселение» составляет 1 257 485 рублей,67 копеек в том числе по годам:  2015 год – 439 485 руб. 67 коп;  2016 год – 200 000   рублей;  2017 год –618 000 рублей.». |

1.2. Абзац третий раздела 3 «Приоритеты муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах:

п. Приамурский:

1. ул. Амурская, 600 метров, 7 светильников;

2. ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;

4. ул. Зелёная, 1350 метров, 8 светильников;

5. ул. Гагарина, 1055 метров 7 светильников;

6. ул. Ленина, 2090 метров, 8 светильников;

с. им. Тельмана:

7. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;

8. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников;

- переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов на источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями;

- замена непригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов и средств учета.

- оплата коммунальных услуг за наружное освещение Приамурского городского поселения.

- арендная плата.».

1.3. Раздел 6 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа** | **Период реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. | Монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах:  **п. Приамурский:**  1. ул. Амурская, 600 метров, 6 светильников;  2. ул. Зелёная, 1350 метров, 9 светильников;  3. ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;  4. ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;  5. ул. Ленина, 2090 метров, 8 светильников;  **с. им. Тельмана:**  6. ул. Школьная, 2000 метров, 10 светильников;  7. ул. Кирова, 1600 метров, 10 светильников; | 2015 год  2015год  2017год  2017 год  2017 год  2016 год  2016 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Железнодорожная, 370 метров, ул. Садовая, 2490 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Гагарина, 1055 метров ул. Ленина, 2090 метров, в с.им. Тельмана  метров, ул. Школьная, 2000 метров, ул. Кирова, 1600  до нормативных требований. |
| 2. | Переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов на источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями | 2015-2017 | Повышение уровня освещенности в поселении, повышение энергетической  эффективности |
| 3. | Замена непригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов и средств учета | 2015-2017 | Повышение уровня освещенности в поселении, повышение энергетической эффективности |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за наружное освещение | 2017 |  |
| 5. | Аренда опор | 2017». |  |

1.4. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы на территории МО «Приамурское городское поселение» на 2015-2017 годы приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель  участники | | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Закупка светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения на следующих улицах:  п. Приамурский:  1. ул. Амурская, 600 метров,7 светильников;  2. ул. Зелёная, 1350 метров,8 светильников;  с. им. Тельмана:  3. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;  4. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников; | Администрация Приамурского городского поселения | | 2015 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Школьная, 2000 метров. ул. Кирова, 1600 метров, |  |
| 2. | Монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах:   п. Приамурский:  1. ул. Амурская, 600 метров,7 светильников;  2. ул. Зелёная, 1350 метров,8 светильников;  с. им. Тельмана:  3. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;  4. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников; | Администрация ПГП | | 2016 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Школьная, 2000 метров. ул. Кирова, 1600 метров, |  |
| 3. | Закупка светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения на следующих улицах:  п. Приамурский:  ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;  ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;  ул. Ленина, 2090 метров,8 светильников; | Администрация ПГП | | 2017 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц: ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;  ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;  ул. Ленина, 2090 метров,8 светильников |  |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за наружное освещение | | Администрация ПГП | 2017 год |  |  |
| 5. | Аренда опор | | Администрация ПГП | 2017». |  |  |

1.5 Раздел 9 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств бюджета МО «Приамурское городское поселение».

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  Мероприятия подпроргаммы | Ответствен  ный  исполнитель,  соисполните  ли,  участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб)  годы | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | всего | 1й  год | 2й  год | 3й  год |
| 1 | Закупка светильников наружного уличного освещения, оборудования для монтажа светильников | Администрация ПГП | 310 | 0503 | 7950400 | 839,485 | 439,485 |  | 300,0 |
| 2 | Монтаж светильников наружного освещения | Администрация ПГП | 225 | 0503 | 0600105040 | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Оплата коммунальных услуг | Администрация ПГП | 223 |  |  |  |  |  | 105,0 |
| 4 | Арендная плата опор | Администрация ПГП | 224 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  | 618,0 |

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО «Приамурское городское поселение» на очередной финансовый год.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

городского поселения Н.Ш. Жилина