Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06 декабря 2016 № 1032

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 25.03.2016 № 308

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 25.03.2016 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

 1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

 - строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы в 2015-2017 годах из средств бюджета МО «Приамурское городское поселение» составляет 1 257 485 рублей,67 копеек в том числе по годам:2015 год – 439 485 руб. 67 коп;2016 год – 200 000   рублей;2017 год –618 000 рублей.». |

1.2. Абзац третий раздела 3 «Приоритеты муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 «- монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах:

п. Приамурский:

1. ул. Амурская, 600 метров, 7 светильников;

2. ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;

4. ул. Зелёная, 1350 метров, 8 светильников;

5. ул. Гагарина, 1055 метров 7 светильников;

6. ул. Ленина, 2090 метров, 8 светильников;

с. им. Тельмана:

7. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;

8. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников;

 - переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов на источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями;

 - замена непригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов и средств учета.

- оплата коммунальных услуг за наружное освещение Приамурского городского поселения.

- арендная плата.».

1.3. Раздел 6 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа** | **Период реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. |  Монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах: **п. Приамурский:**1. ул. Амурская, 600 метров, 6 светильников;2. ул. Зелёная, 1350 метров, 9 светильников;3. ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;4. ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;5. ул. Ленина, 2090 метров, 8 светильников;**с. им. Тельмана:**6. ул. Школьная, 2000 метров, 10 светильников;7. ул. Кирова, 1600 метров, 10 светильников; | 2015 год 2015год 2017год2017 год2017 год2016 год  2016 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Железнодорожная, 370 метров, ул. Садовая, 2490 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Гагарина, 1055 метров ул. Ленина, 2090 метров, в с.им. Тельмана метров, ул. Школьная, 2000 метров, ул. Кирова, 1600 до нормативных требований.  |
| 2. | Переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов на источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями | 2015-2017 | Повышение уровня освещенности в поселении, повышение энергетической эффективности |
| 3. | Замена непригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов и средств учета | 2015-2017 | Повышение уровня освещенности в поселении, повышение энергетической эффективности |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за наружное освещение  | 2017 |  |
| 5. | Аренда опор | 2017». |  |

 1.4. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы на территории МО «Приамурское городское поселение» на 2015-2017 годы приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнительучастники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализациимуниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Закупка светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения на следующих улицах: п. Приамурский:1. ул. Амурская, 600 метров,7 светильников;2. ул. Зелёная, 1350 метров,8 светильников;с. им. Тельмана:3. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;4. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников; | Администрация Приамурского городского поселения | 2015 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Школьная, 2000 метров. ул. Кирова, 1600 метров,  |  |
| 2. | Монтаж светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения с прокладкой дополнительного кабеля на следующих улицах: п. Приамурский:1. ул. Амурская, 600 метров,7 светильников;2. ул. Зелёная, 1350 метров,8 светильников;с. им. Тельмана:3. ул. Школьная, 2000 метров, 11 светильников;4. ул. Кирова, 1600 метров, 11 светильников; | Администрация ПГП | 2016 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц ул. Амурская, 600 метров, ул. Зелёная, 1350 метров, ул. Школьная, 2000 метров. ул. Кирова, 1600 метров,  |  |
| 3. | Закупка светильников наружного уличного освещения средств учета и устройств автоматического управления системами наружного освещения на следующих улицах:п. Приамурский: ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;ул. Ленина, 2090 метров,8 светильников; | Администрация ПГП | 2017 год | Повышение уровня освещенности в поселении, доведение освещенности улиц: ул. Железнодорожная, 370 метров, 2 светильника;ул. Гагарина, 1055 метров 7светильников;ул. Ленина, 2090 метров,8 светильников |  |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за наружное освещение | Администрация ПГП | 2017 год |  |  |
| 5. | Аренда опор | Администрация ПГП | 2017». |  |  |

1.5 Раздел 9 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств бюджета МО «Приамурское городское поселение».

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыМероприятия подпроргаммы | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб)годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | всего | 1й год | 2йгод | 3й год |
| 1 | Закупка светильников наружного уличного освещения, оборудования для монтажа светильников  | Администрация ПГП | 310 | 0503 | 7950400 | 839,485 | 439,485 |  | 300,0 |
| 2 | Монтаж светильников наружного освещения | Администрация ПГП | 225 | 0503 | 0600105040 | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Оплата коммунальных услуг  | Администрация ПГП | 223 |  |  |  |  |  | 105,0 |
| 4 | Арендная плата опор | Администрация ПГП | 224 |  |  |  |  |  | 13,0 |
|  | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  | 618,0 |

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО «Приамурское городское поселение» на очередной финансовый год.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

городского поселения Н.Ш. Жилина