Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.05.2020										          №  131

пос. Приамурский

Информация администрации городского поселения по вопросам местного значения

Заслушав и обсудив информацию администрации городского поселения по вопросам местного значения поселения  Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию администрации городского поселения о планах мероприятий, с указанием ответственных лиц, графиках по подготовке к отопительному периоду 2020-2021,  утвержденных администрацией городского поселения, о начале исполнения данных мероприятий, согласно приложения  № 1 к настоящему решению;

1.2. информацию администрации городского поселения об этапах  реализации утвержденных планов мероприятий передачи  по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского поселения, согласно приложения  № 2 к настоящему решению;

1.3. отчёт администрации городского поселения о работе МКУ «Приамурское централизованное хозяйственное управление» за 2019 год и первый квартал 2020 года, согласно приложения  № 3 к настоящему решению;

1.4. информацию администрации  городского поселения о результатах весенней санитарной очистки городского поселения,  организации благоустройства (в том числе мест захоронения), освещения, озеленения на территории Приамурского городского поселения,  по организации вывоза мусора с частного сектора, согласно приложения  № 4 к настоящему решению;

1.5. информацию администрации городского поселения  по плану мероприятий по содержанию улично-дорожной сети на территории Приамурского городского поселения, согласно приложения  № 5 к настоящему решению;

1.6. информацию администрации городского поселения о реализации федеральных программ расселения из ветхого и аварийного фонда Приамурского городского поселения, согласно приложения  № 6 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по социальным вопросам и жилищно-коммунальному хозяйству (В.М. Петрова).

Председатель Собрания депутатов                                                 А. В. Мариняк

Приложение № 1

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Информация

администрации городского поселения

о планах мероприятий, с указанием ответственных лиц, графиках по подготовке к отопительному периоду 2020-2021,  утвержденных администрацией городского поселения,

о начале исполнения данных мероприятий

1.Подготовлено постановление главы администрации Приамурского городского поселения «Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Приамурского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» с утверждением планов мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг. Главой администрации городского поселения утвержден график промывки и опрессовке системы отопления жилых домов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

2. Постановлением администрации городского поселения от 18.05.2020 № 269 «Об утверждении Программы «Проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории Приамурского городского поселения» утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг., а также состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. Постановление прилагаем.

3. Начата работа по подготовке паспортов готовности объектов ЖКХ и жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021 гг.

4. Все мероприятия, проводимые ресурсоснабжающими предприятиями, по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. находятся под контролем администрации городского поселения. Ответственный за проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 заместитель главы городского поселения Жилин Александр Константинович.

5. При подготовке к отопительному сезону 2020-2021г в планах мероприятий ресурсоснабжающей организации предусмотрены работы по улучшению качества выработки и передачи тепла, снижения нагрузки на котлы, увеличения мощности котлов и снижения затрат, (наращивание секций для снятия перегрева отходящих газов), а также запланирована замена одного котла на котельной № 1.

Прилагаем производственные планы текущего ремонта, планируемого в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021гг.:

- Производственный план текущего ремонта участка ВС в 2020 году;

- Производственный план текущего ремонта участка ОС в 2020 году;

- Производственный план текущего ремонта теплового участка 2020 году;

- График промывки и опрессовки системы отопления жилых домов к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 гг.

| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН текущего ремонта участка ВС в 2020 году ООО "Источник ДВ" |
| --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Материалы | Стоимость работ в т. рублях и источник финансирования | Срок исполнения 2020г | Исполнитель |
|  |  |  | средства предприятия на приобретение материалов и оплату механизмов (946 т. руб.) |  |  |
| п. Приамурский |
| 1 | Ремонт запорной арматуры ст.обезж. | Прокладки, сальниковая набивка | 10,0 | 01.09.20 | нач. участка |
| 2 | замена гранодиорита в фильтрах №1, 2,3,4 количество 30 м3 | гранодиорит 36 м3 техпласт 6м2 | 160,00 | 01.09.20 | нач. участка |
| 3 | Замена лучей на фильтрах №3,4 | цемент, лучи | 400,00 | 01.09.20 | нач. участка |
| 4 | замена обвязки труб на фильтрах №3,4 | труба -57 п.м, фланей -6 шт, отводы -6 шт., тройник -6 шт | 111,00 | 01.09.20 | нач. участка |
| ВОДОВОДЫ |
| 5 | Замена трубы диаметром 50 мм к МКД ул.Амурская,1,3, Вокзальная,27,29,31,33 подземная | труба ПЭТ -д.50 мм -130 п.м. | 180,0 | 01.09.20 | нач. участка |
| с.им. Тельман |
| 6 | Ревизия запорной арматуры |  | 5,0 | 01.09.20 | ст. мастер участка |
| 7 | Перезагрузка гранодиорита в фильтрах в количестве 8 м3, сетка 0,2 мм-10м2 | гранодиорит -8 м3 (57 тн), сетка 0,2мм -2,5м2, техпластина-1,5 м2* | 80,0 | 01.09.20 | ст. мастер участка |
|  | Итого: |  | 946,00 |  |  |

|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН текущего ремонта участка ОС в 2020 г. ООО "Источник ДВ" |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Материалы | Стоимость работ в т. рублях и источник финансирования | Срок исполнения 2020г | Исполнитель |
|  |  |  | средства предприятия на приобретение материалов и оплату механизмов (400 т. руб.) |  |  |
| п. Приамурский |
|  | КНС № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Прокладки, сальниковая набивка | 20,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 2 | Ревизия и ремонт фекальных насосов |  | 20,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 3 | Чистка колодцев от ст. обезжелезивания до КНС №1 до КНС №2 |  | 20,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 4 | Ревизия электрооборудования |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | КНС № 2 |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия запорной арматуры. |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 6 | Установка тельфера | 1 шт. -тельфур | 20,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 7 | Чистка колодцев прилегающих к КНС№2 |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | КНС № 3 |  |  |  |  |
| 8 | Ревизия и ремонт фекальных насосов СМ 80-50-200-2 шт |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 9 | Ревизия электрооборудования |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 10 | Замена задвижки д.150,125 | 2 шт. | 30,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | КНС № 4 |  |  |  |  |
| 11 | Установить задвижку д.250 мм | 1 шт. | 50,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 12 | Ревизия насоса СМ-80 -315 | 1 шт. | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 13 | Ревизия запорной арматуры. |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 14 | Ревизия эл. оборудования |  | 10,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | Станция биологической очистки |  |  |  |  |
| 16 | Очистка осветительных колодцев | автокран, автомашина | 15,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 17 | Чистка приемной ямы | автомобиль | 15,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | Канализационный коллектор |  |  |  |  |
| 18 | Чистка и ремонт колодцев 10 шт. | илосос | 50,00 | 30.09.20 | нач. участка |
| 19 | Установка пластиковых крышек на колодцы | 30 штук по ул. Вокзальная, ул. Островского, ул. Дзержинского | 50,00 | 30.09.20 | нач. участка |
|  | КНС с.им. Тельмана |  |  |  |  |
| 20 | Установка насоса | насос Гном 16/16 | 30,00 | 30.09.20 |  |
|  | Итого: |  | 400,00 |  |  |

| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ремонта теплового участка в 2020 г. п. Приамурский |
| --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Материалы | Стоимость работ в т. рублях | Срок исполнения 2020г | Исполнитель |
|  |  |  | средства предприятия на приобретение материалов и оплату механизмов |  |  |
| п. Приамурский |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещения котельной, газоходов, боровов от угля, пыли и сажи. Мойка котельной. Побелка бытовых помещений. |  |  | май 2020 | Нач. теплового участка |
| 2 | Ревизия и ремонт циркуляционных насосов | крыльчатка, торцевое уплотнение |  | май 2020 |  |
| 3 | Ревизия 4-х дымососов | замена подшипников |  | май 2020 | Нач. теплового участка |
| 4 | Монтаж тельфера для системы гидросмыва | комплект тельферной системы |  | июнь 2020 | Нач. теплового участка |
| 5 | ремонт шкафов управления котлами с заменой неисправных элементов | реле, датчики, контакторы ключи управления автоматов, выключатели. |  | июнь 2020 | Нач. теплового участка |
| 6 | Замена котла № 5 |  |  | август-сентябрь | Нач. теплового участка |
|  | Теплотрассы |  |  |  |  |
| 1 | покраска и изоляция 2-х компенсаторов по ул. Дзержинского |  |  | июль 2020 | Нач. теплового участка |
| 2 | покраска и изоляция участка теплотрассы и теплового узла по ул. Дзержинского ,1 |  |  | август 2020 | Нач. теплового участка |
| 3 | покраска и изоляция участка теплотрассы по ул.Вокзальная,24 |  |  | август 2020 | Нач. теплового участка |
| 4 | покраска и изоляция участка теплотрассы от центральной т/трассы до ул.Вокзальная,30 |  |  | август 2020 | Нач. теплового участка |
| 5 | Подъем, покраска и изоляция участка теплотрассы ул. Амурская, 5 до ул. Островского, 12 А |  |  | сентябрь | Нач. теплового участка |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Информация

администрации городского поселения об этапах  реализации утвержденных планов мероприятий передачи  по концессионному соглашению объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского поселения

В отношении концессионного соглашения на сегодняшний день выполнены следующие мероприятия:

- прекращено обременение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Приамурского городского поселения;

- утвержден перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. Данный перечень размещен на сайте torgi.gov.ru;

- проведено обследование объектов водоснабжения и водоотведения на территории Приамурского городского поселения. По результатам обследования котельной № 1 выявлено, что котлы № 4 и № 5 не пригодны для нового отопительного периода 2020-2021.  Акт прилагается. Администрацией городского поселение направлено письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики   правительства Еврейской автономной области о выделении денежных средств на замену котла;

- на сегодняшний день рассматривается время планирования публичных слушаний (приблизительно конец июня 2020года) для утверждения схем теплоснабжения и водоснабжения Приамурского городского поселения Смидовичского района Еврейской автономной области.

Приложение № 3

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Отчёт администрации городского поселения

о работе МКУ «Приамурское централизованное хозяйственное управление» за 2019 год и первый квартал 2020 года

1 апреля 2019 года было образовано центрально-хозяйственное управление «Приамурское централизованное хозяйственное управление» (далее МКУ «ЦХУ») Руководителем является Ильичев В.Ф. Организация была создана в целях оперативного решения задач по благоустройству на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»

Для выполнения поставленных задач была отремонтирована техника: TAYOTA VISTA, экскаватор, трактор «Беларус».

Помимо вопросов благоустройства поселения МКУ «ЦХУ» занимается благоустройством кладбищ и стадионом.

В 2019 году были выполнены мероприятия по ремонту имущества муниципального образования: выполнен ремонт мягкой кровли гаража, расположенного по ул. Островского 18, произведен ремонт муниципальной  квартиры по ул. Вокзальной 24а, выполнен частичный ремонт здания администрации (кабинет № 16 - ремонт наружных откосов окон, кабинет № 7 - стены, полы, кабинет  ВУС - ремонт текущий, кабинет контрактного управляющего - установка перегородки, покраска стен, установка двери),   проведены ремонтные работы на стадионе (частичный ремонт ограждения и установка колонки для заливки стадиона в зимний период времени).

Силами МКУ «ЦХУ» выполнены работы по выкосу травы на общественных территориях поселения общей площадью 31000 м².

В весенний и осенний период были проведены субботники. Вывезено 83м³ мусора.

Техника МКУ «ЦХУ» привлекалась в вывозе строительного мусора по ул. Вокзальной 24а при ремонте двора, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А также произведена отсыпка дворовой территории по ул. Вокзальной, 22 пос. Приамурский

Проведены работы по уборке несанкционированных свалок в с. им. Тельмана и в п. Приамурский, в летний период произведена  обрезка, угрожающих  жизни граждан,  трех тополей и 9 вязов на территории Приамурского городского поселения на сумму 60 тыс. руб.

Произведены работы по укладке мелиоративных железобетонных труб по ул. Железнодорожной.

Очищено 12 водопропускных труб по ул. Лазо, Гоголя, Вокзальной и в районе кооперативных гаражей.

Произведена отсыпка шлаком в размере 50 м³ по ул. Белинского, Совхозная, Театральная и Калинина.

За период 2019 года закуплено и установлено 13 дорожных знаков. Регулярно производится обслуживание дорожных знаков, по необходимости – ремонт. На территории Приамурского городского поселения проведено нанесение дорожной  разметки «пешеходный переход». Два пешеходных перехода, расположенных в районе образовательных учреждений  (дом Культуры и Школа № 18 – дет. Сад) совмещены с искусственными неровностями.

С августа по настоящее время силы и средства ЦХУ были использованы для  ликвидации последствий паводка в 2019 году, возникших в результате чрезвычайной ситуации из-за сложной гидрометеорологической обстановки на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Техника МКУ «ЦХУ» использовалась в ликвидации  последствий, в рамках чрезвычайной ситуации в системе теплоснабжения. Работники привлекались к работе по утеплению теплотрасс и обеспечению углём центральной котельной пос. Приамурский.

В 2019 году завезен песок в количестве 20 м³ на кладбище пос. Приамурский и 15 м³ на кладбище с. им. Тельмана.

Также завезен песок на детские игровые площадки в количестве 50 м³.

В зимний период 2019-2020 гг. регулярно выполнялась очистка дорог от снега, не вошедших в муниципальный контракт,  подсыпка песком тротуаров и дорог. Также силами МКУ «ЦХУ» выполнялись работы по подготовке проведения праздников (установка елки, ремонт поручней на сцене, мелкий ремонт полов в подсобке дома культуры и т.д.). Не большие муниципальные заказы по дорожному хозяйству, благоустройству переданы были на разрешение МКУ «ЦХУ», за счет чего не было перерасходов бюджетных средств на сторонние подрядные организации, а так же полной загрузкой обеспечены трудовые ресурсы нашего предприятия.

За истекший период 2020 года произведён ремонт пола на первом этаже в общежитии с. им. Тельмана, в весенний период организован вывоз мусора после проведения субботника. Произведен ремонт дороги по ул. Мостостроителей (уложено 45 кубов шлака и 40 кубов сланца). А также трактор ЮМЗ использовался для грейдирования ул. Калинина с. им. Тельмана.

Для благоустройства территории школы с. им. Тельмана завезено 5 м³ щебня и 5 м³ песка.

С апреля 2020 года в частном секторе с. им. Тельмана организован вывоз бытового мусора в последнюю субботу месяца, по принятым администрацией заявкам жителей.

При  необходимости производится вывоз мусора из с. Владимировка и с ул. Рыбхоз в п.Приамурский. Регулярно производится уборка и вывоз несанкционированных свалок с территории поселения.

Произведены работы по отсыпке сланцем в объеме 20 м³ и шлаком в объеме 10 м³ автомобильной дороги по ул. Совхозной. Постоянно оказывается содействие нашей техникой и людьми  в аварийно – восстановительных работах на жизнеобеспечивающих объектах посёлка.

По состоянию на 27.05.2020 г. частично выполнена очистка канавы по ул. Вокзальной и очищена мелиоративная канава в районе гаражей пос. Приамурский.

Техника МКУ «ЦХУ» использовалась для вывоза строительного мусора во время работ по благоустройству общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Планы работ на вторую половину 2020 года:

- постоянно: очистка канав в Приамурский, по заявкам в с. им. Тельмана (углубление, ликвидация молодого кустарника, очистка водопропускных труб, ликвидация несанкционированных свалок в районе канав);

- вырубка аварийных деревьев по результатам комиссионного осмотра  и по заявкам граждан;

- в летний период: комплекс работ на территории кладбища (обустройство канав, проходов,  дорог, очистка дополнительной территории с частичным вывозом верхнего растительного слоя, который будет использоваться для подсыпки поселковых клумб) с целью расширения территории.  Постоянное участие в аварийно – восстановительных работах на территории поселения;

- постоянно: выравнивание дорожного полотна (не большой сложности) грунтовых дорог местного значения;

- постоянно: по заданиям главы поселения в рамках своей компетенции.

На предприятии стоит остро проблема с постоянным наличием  ГСМ, со износом более чем на 90 % специализированной техники кадрами на специализированную технику.   При наличии новой специализированной техники, а так же с наличием у нас расширенного ассортимента такой специализированной техники  у предприятия появится возможность взять на реализацию больше муниципальных заказов, а так же оказывать услуги населению, тем самым обеспечить предприятие самостоятельными доходами для последующего увеличения производственной мощности предприятия, в том числе и предоставление рабочих мест местному населению.

Приложение № 4

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Информация администрации  городского поселения

о результатах весенней санитарной очистки городского поселения,  организации благоустройства (в том числе мест захоронения), освещения, озеленения на территории Приамурского городского поселения,  по организации вывоза мусора с частного сектора

Одной из самых важных и насущных для населения и администрации проблем является благоустройство и санитарное состояние Приамурского городского поселения.

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 г. № 0378300012820000004 на выполнение работ по реализации проекта «благоустройство общественной территории «Сквер Победы» 2-ой очереди. По состоянию на 20.05.2020 г. работы ведутся. Срок окончания работ согласно контракту 25.06.2020 г.

Совместно с МКУ  на территории дворов завезен песок для детских площадок и грунт для озеленения придомовых территорий.

Также сообщаем, силами администрации в весенний период произведена уборка мусора по аллее, и стадиону. Убраны несанкционированные свалки на территории возле общежития расположенного по ул. Амурской, д. 7 пос. Приамурский и территория возле общежития, расположенного в с. им. Тельмана. Также ежедневно проводится очистка придорожных канав, сбор и вывоз мусора по поселению. На сегодняшний день вывезено 24 м³ мусора.

С апреля 2020 года в частном секторе с. им. Тельмана организован вывоз бытового мусора в последнюю субботу месяца, по принятым администрацией заявкам жителей.

К 75-летию победы в Великой отечественной войне администрацией городского поселения было принято решение подать документы на  благоустройство зоны отдыха, расположенной в пос. Приамурский, в 50 м. от д. № 30 по ул. Вокзальной. Была подготовлена конкурсная документация и направлена в область.

Итоги Конкурса были подведены 8 апреля 2020 года. Комиссия приняла решение о предоставлении субсидии в пользу администрации Приамурского городского поселения для благоустройства зоны, расположенной  в пос. Приамурский в 50 м от дома № 30 по ул. Вокзальной в размере 1 400 тыс. руб.

По состоянию на 25.05.2020 года Правительством области готовится распоряжение о выделении субсидий для реализации данного проекта.

С целью повышения уровня благоустройства и комфортности проживания на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» в план социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области на 2020 год поданы следующие дворовые и общественные территории:

- Дворовая территория пос. Приамурский, ул. Вокзальная д. 22, 26;

- Зона отдыха, расположенная в пос. Приамурский в 50 м от дома № 30 по ул. Вокзальной;

- Дворовая территория с. им. Тельмана, ул. Школьная д. 2а, 4а;

- Установка детского игрового оборудования на дворовой территории по ул. Вокзальная, 28 – Вокзальная, 30 пос. Приамурский;

- Установка детского игрового оборудования по ул. Молодежной, д. 3, пос. Приамурский;

- Установка детского игрового оборудования на  дворовой территории по ул. Вокзальная, 19 – Дзержинского, 2 пос. Приамурский;

- Установка детского игрового оборудования по ул. Вокзальная, д. 26, пос. Приамурский.

Горка, находящаяся в неудовлетворительном состоянии по ул. Вокзальной д. №№ 22-26 будет убрана в срок до 15 июня 2020 года и на данной территории планируется установить новое детское игровое оборудование в соответствии с планом социального развития центров экономического развития ЕАО.

Также сообщаем, после завершения работ по благоустройству зоны отдыха, расположенной в пос. Приамурский в 50 м от дома № 30 по ул. Вокзальной планируется выйти с проектом решения Собрания депутатов о присвоении данному объекту наименования.

Приложение № 5

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Информация администрации городского поселения

по плану мероприятий по содержанию улично-дорожной сети на территории Приамурского городского поселения

Ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется в рамках действующей муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2020 – 2022 годы» и в пределах имеющихся бюджетных средств администрации Приамурского городского поселения.

Согласно данной программы, администрацией заключены муниципальные контракты:

1. муниципальный контракт от 23.04.2020 г. № 112020 на выполнение работ по отсыпке автомобильной дороги от ул. Тельмана до ул. Заозерной. Работы выполнены в полном объеме, согласно данному контракту.

2. муниципальный контракт от 17.04.2020 года № 0378300012820000002 на выполнение работ по «Ямочному ремонту дорожного полотна на территории Приамурского городского поселения». Сроки выполнения работ с 17.04.2020 по 15.06.2020 год.

По состоянию на 25.05.2020 г. работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по ул. Амурской, ул. Дзержинского, Вокзальной, Островского, «Приамурская - Владимировка», Комсомольской, Силикатной завершены.

Автомобильная дорога по ул. Калинина с. им. Тельмана в план работ на 2020 год не входит, но в связи с тем, что данная дорога  по ул. Калинина пришла в негодное состояние, силами администрации произведена отсыпка дороги возле дома № 50А по ул. Калинина с им. Тельмана.

Произведены работы по отсыпке сланцем в объеме 20 м³ и шлаком в объеме 10 м³ автомобильной дороги по ул. Совхозной.

Также силами администрации совместно с садоводческими товариществами была произведена отсыпка автомобильной дороги по ул. Мостостроителей.

Также в текущем году планируется произвести ямочный ремонт: по ул. Вокзальной (частный сектор), ул. Амурская (от ул. Островского до ул. Амурской, 6), ул. Садовая, ул. Набережная. Выравнивание дорожного полотна по ул. Белинского, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Весенняя, ул. Лазо, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Школьная с. им. Тельмана, ул. Кирова с. им. Тельмана.

Приложение № 6

к решению Собрания депутатов

от 29.05.2020 № 131

Информация администрации городского поселения

о реализации федеральных программ расселения из ветхого и аварийного фонда Приамурского городского поселения

Работа по аварийному (ветхому) фонду ведется с 2016 года с момента признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, на основании заключений межведомственной комиссии   по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день проведены следующие мероприятия:

- утверждено постановление № 204 от 02.04.2020 "О внесении изменения в муниципальную программу "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования "Приамурское городское поселение", утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316;

- жителям аварийных домов вручены уведомления о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащим сносу или реконструкции и требованием к собственникам помещений данных домов о их сносе или реконструкции в разумный срок;

- утвержден список жильцов многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, на расселение в период 2020 года (всего 16 квартир);

- в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, поселка Приамурский проведена работа по утверждению постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд;

- заключен договор с риелтором по оценке стоимости жилых помещений, признанных не пригодными для проживания;

- ведется работа с привлечением сотрудников администрации по формированию дел на каждое жилое помещение, признанное не пригодным для проживания, с участием собственников (необходимо наличие технического паспорта и выписки из ЕГРИ на каждую квартиру) для проведения оценки стоимости жилых помещений.

После проведения оценки стоимости жилых помещений жителям будут предоставлены варианта расселения в соответствии с постановлением администрации городского поселения № 316 от 17.05.2019 "Об утверждении муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017" на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования "Приамурское городское поселение".

На официальном сайте администрации создана вкладка "Ветхий и аварийный жилищный фонд" для удобства граждан, где в срок до 30.05.2020 года будет размещена информация нормативно правового характера в данной сфере отношений, методические рекомендации, а также информация о планах и действиях по данному вопросу.